МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ]

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации-разработчика

_________________ /______________/

«____» ______________ 20__ г.

Единая система программной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку демонстрационного программного изделия

«Marshmallow Demonstration Project»

Листов 18

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.2. Требования к надежности

4.3. Требования к условиям эксплуатации

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.6. Требования к маркировке и упаковке

4.7. Требования к транспортированию и хранению

4.8. Специальные требования

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Диаграмма классов и взаимосвязей

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Примеры тестовых данных

ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Описание схем Marshmallow

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) распространяется на разработку демонстрационного программного изделия «Marshmallow Demonstration Project» (далее – Программа).

Программа предназначена для визуальной демонстрации возможностей библиотеки Marshmallow в части сериализации, валидации, работы с вложенными структурами, кастомными полями и хуками. Область применения – учебный процесс, изучение технологий Python и библиотеки Marshmallow, а также разработка прототипов систем, требующих сериализации данных.

Программа разрабатывается как консольное приложение с модульной архитектурой, включающей модели данных, схемы Marshmallow, логику демонстраций и вспомогательные утилиты.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является задание на курсовую работу по дисциплине «Технологии программирования» и учебный план кафедры [НАИМЕНОВАНИЕ КАФЕДРЫ].

Тема утверждена приказом ректора (проректора по учебной работе) № ___ от «___» __________ 20__ г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа предназначена для демонстрации следующих возможностей библиотеки Marshmallow:

– базовая сериализация объектов в JSON;

– валидация входных данных на основе схем;

– работа с вложенными структурами (объекты-владельцы, комментарии);

– создание кастомных полей для специфической валидации (пароль, телефон);

– использование хуков (pre_dump, post_load, post_dump) для модификации данных;

– частичное обновление объектов (partial update).

Программа используется в качестве обучающего примера, позволяющего визуально наблюдать результат работы каждой функции Marshmallow в интерактивном режиме.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа эксплуатируется в учебных лабораториях и домашних условиях разработчиками, изучающими Python, Marshmallow и методы сериализации данных. Не предназначена для промышленной эксплуатации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

1) Главное меню с выбором демонстрационного сценария.

2) Демонстрация базовой сериализации:

– сериализация отдельных объектов (User);

– сериализация списков объектов (many=True);

– отображение только выводных полей (dump_only).

3) Демонстрация валидации:

– проверка обязательных полей (required);

– проверка формата email;

– проверка длины строки;

– вывод сообщений об ошибках.

4) Демонстрация вложенных структур:

– сериализация статьи с автором;

– сериализация статьи с комментариями (вложенные схемы);

– выборка (only) и исключение (exclude) полей.

5) Демонстрация кастомных полей и хуков:

– кастомное поле PasswordField с требованиями к сложности;

– кастомное поле PhoneField для российских номеров;

– хуки pre_dump и post_dump для модификации данных и добавления метаданных.

6) Демонстрация частичного обновления:

– загрузка данных с partial=True;

– обновление только указанных полей объекта.

7) Полная демонстрация блога:

– регистрация пользователя (валидация);

– создание статьи (валидация);

– добавление комментариев;

– итоговая сериализация полной структуры.

8) Вспомогательные функции для красивого вывода JSON, замера времени выполнения.

4.1.2. Входные данные:

– отклик пользователя в виде выбора пункта меню (цифры 0–6);

– тестовые данные, определённые в коде (в модуле core.py);

– при валидации – словари с полями (username, email, text и т.п.), имитирующие пользовательский ввод.

4.1.3. Выходные данные:

– результаты сериализации (JSON с отступами);

– сообщения об успешной валидации или ошибках с детализацией;

– метаданные и служебная информация (время выполнения, доп. поля).

4.1.4. Требования к пользовательскому интерфейсу:

– консольный интерфейс на русском языке;

– вывод с использованием цветных эмодзи и разделителей для наглядности;

– после каждой демонстрации ожидание нажатия Enter.

4.2. Требования к надежности

4.2.1. Программа должна корректно обрабатывать ошибочные ситуации:

– неверный ввод в меню (не число или число вне диапазона);

– ошибки валидации данных (ValidationError) с выводом понятных сообщений;

– прерывание пользователем (Ctrl+C) с корректным завершением;

– любые исключения должны перехватываться на верхнем уровне с выводом сообщения об ошибке.

4.2.2. Программа не должна завершаться аварийно при штатном использовании.

4.2.3. Время восстановления после сбоя – не требуется, так как программа одноразовая (запуск → выполнение → завершение).

4.3. Требования к условиям эксплуатации

4.3.1. Программа функционирует под управлением операционной системы Windows, Linux или macOS с установленным интерпретатором Python версии 3.8 и выше.

4.3.2. Необходимое программное обеспечение:

– Python 3.8+;

– библиотека Marshmallow версии 3.x (устанавливается через pip).

4.3.3. Программа не требует специальных прав доступа, дополнительных серверов или сетевых подключений.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные технические требования:

– процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;

– оперативная память не менее 512 МБ;

– свободное дисковое пространство не менее 50 МБ для кода и библиотек.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Программа написана на языке Python и совместима с любыми системами, поддерживающими Python.

4.5.2. Библиотека Marshmallow используется в версии, совместимой с Python 3.8+.

4.5.3. Программа использует только стандартную библиотеку Python (sys, json, time, datetime, functools) и Marshmallow. Сторонние зависимости: marshmallow.

4.5.4. Интерфейс взаимодействия – через стандартный ввод-вывод (stdin/stdout), данные передаются в формате JSON и Python-объектов.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Требования к маркировке и упаковке не предъявляются, так как программа является учебным проектом и не предназначена для тиражирования.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Требования к транспортированию и хранению не предъявляются.

4.8. Специальные требования

Код программы должен быть документирован на русском языке в виде docstring-комментариев для всех классов, функций и модулей. Каждый модуль должен содержать пояснение своего назначения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. В состав программной документации должны входить:

– техническое задание (настоящий документ) по ГОСТ 19.201–78;

– пояснительная записка (описание алгоритмов, архитектуры, обоснование выбора средств);

– руководство пользователя (описание интерактивных сценариев);

– руководство программиста (описание структуры модулей, классов, функций).

5.2. Документация оформляется на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 19.106–78, шрифт Times New Roman размером 14 пт (для основного текста), межстрочный интервал полуторный.

5.3. Содержание разделов документации должно полностью соответствовать реализованному коду.

5.4. В схеме данных и диаграммах должны быть отражены все модели (User, Article, Comment) и их взаимосвязи, а также все схемы Marshmallow (UserSchema, ArticleSchema, CommentSchema).

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная трудоёмкость разработки – 1 человеко-месяц (40 человеко-часов).

6.2. Программа не требует лицензионных отчислений, так как является открытой учебной разработкой.

6.3. Экономическая эффективность определяется сокращением времени изучения библиотеки Marshmallow за счет наглядных демонстраций. Ожидаемая экономия времени для одного обучающегося – не менее 4 академических часов по сравнению с изучением по документации.

6.4. Программа распространяется бесплатно для некоммерческого использования.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

| № | Стадия | Этап | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание | Разработка и утверждение ТЗ | 01.09.2026 – 07.09.2026 | Разработчик |
| 2 | Эскизный проект | – | – | – |
| 3 | Технический проект | Разработка архитектуры, выбор библиотек, проектирование моделей и схем | 08.09.2026 – 14.09.2026 | Разработчик |
| 4 | Рабочая документация | 4.1. Разработка ядра (модуль core.py) – модели и схемы; 4.2. Разработка логики демонстраций (logic.py); 4.3. Разработка утилит (utils.py); 4.4. Разработка главного приложения (app.py) | 15.09.2026 – 30.09.2026 | Разработчик |
| 5 | Внедрение | Отладка, тестирование, подготовка демонстрационных данных | 01.10.2026 – 05.10.2026 | Разработчик |
| 6 | Приемка | Оформление документации, сдача проекта | 06.10.2026 – 10.10.2026 | Разработчик, Руководитель |

Примечание – Стадия эскизного проекта пропущена, так как разработка ведется на основе готового задания и известного API.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

8.1. Приемка программы осуществляется комиссией, назначенной руководителем учебного заведения.

8.2. Приемке подлежит полностью отлаженная программа вместе с полным комплектом программной документации согласно п. 5.1.

8.3. Контроль качества осуществляется в процессе выполнения демонстрационных сценариев из пункта 4.1.1. Программа считается работоспособной, если все шесть демонстраций (пункты 1–6) выполняются без ошибок и выводят корректные данные.

8.4. Тестирование включает:

– проверку сериализации на предоставленных тестовых данных (Приложение Б);

– проверку валидации с корректными и некорректными данными;

– проверку частичного обновления;

– проверку кастомных полей и хуков;

– проверку полной демонстрации блога.

8.5. При обнаружении ошибок комиссия возвращает программу на доработку с указанием сроков исправления.

8.6. При успешной приемке составляется акт сдачи-приемки, подписываемый членами комиссии и разработчиком.

8.7. Срок приемки – не позднее 10.10.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ДИАГРАММА КЛАССОВ И ВЗАИМОСВЯЗЕЙ

Классы данных:

– User (id, username, email, registered_on, is_active)

– Article (id, title, content, author, created_at, tags, views, comments)

– Comment (id, text, author, article, created_at)

Схемы Marshmallow:

– UserSchema (поля: id, username, email, registered_on, is_active)

– ArticleSchema (поля: id, title, content, author, created_at, tags, views)

– CommentSchema (поля: id, text, author, created_at)

Связи:

– Article.author → User (один к одному)

– Article.comments → Comment (один ко многим)

– Comment.author → User (один к одному)

– Comment.article → Article (один к одному)

Схема наследования: все схемы наследуют от marshmallow.Schema.

Вспомогательные классы: PasswordField, PhoneField – наследуют от marshmallow.fields.Field.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ

Б.1. Пользователи:

1. id=1, username="ivan_petrov", email="ivan@example.com", registered_on=2024-01-15 10:30:00, is_active=True

2. id=2, username="maria_sidorova", email="maria@example.com", registered_on=2024-02-20 15:45:00, is_active=True

Б.2. Статьи:

1. id=1, title="Введение в Marshmallow", content="Marshmallow — это библиотека для сериализации...", author=User(1), created_at=2024-02-01 12:00:00, tags=["python","marshmallow","tutorial"], views=156

2. id=2, title="10 советов по валидации данных", content="Валидация данных — критически важная часть...", author=User(1), created_at=2024-02-10 09:15:00, tags=["validation","best-practices"], views=89

Б.3. Комментарии:

1. id=1, text="Отличная статья, помогла разобраться!", author=User(2), article=Article(1)

2. id=2, text="Жду продолжения!", author=User(2), article=Article(1)

3. id=3, text="Спасибо за полезные советы", author=User(1), article=Article(2)

Б.4. Данные для валидации (корректные):

{"username": "newuser", "email": "user@example.com"}

Б.5. Данные для валидации (некорректные):

{"username": "a", "email": "not-an-email"}

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

ОПИСАНИЕ СХЕМ MARSHMALLOW

В.1. UserSchema

– id: Int, dump_only=True

– username: Str, required, min=3, max=20

– email: Email, required

– registered_on: DateTime, dump_only=True

– is_active: Bool

– post_load: создает объект User

– post_dump: добавляет поле '_type'

В.2. ArticleSchema

– id: Int, dump_only=True

– title: Str, required, min=5, max=200

– content: Str, required

– author: Nested(UserSchema)

– created_at: DateTime, dump_only=True

– tags: List(Str)

– views: Int, dump_only=True

– pre_dump: подготовка автора (заглушка)

– post_dump: добавление поля 'preview' (сокращенное содержание)

В.3. CommentSchema

– id: Int, dump_only=True

– text: Str, required, min=1, max=500

– author: Nested(UserSchema, only=('id','username'))

– created_at: DateTime, dump_only=True

– post_load: создает объект Comment

В.4. Кастомные поля:

– PasswordField: длина ≥8, хотя бы одна цифра, одна заглавная, одна строчная буква.

– PhoneField: поддерживает форматы +7XXXXXXXXXX и 8XXXXXXXXXX, очищает от лишних символов.

В.5. Хуки:

– @pre_dump: увеличение счетчика просмотров перед сериализацией.

– @post_dump: добавление служебных полей _processed, _timestamp.

Лист регистрации изменений (оформляется по ГОСТ 19.104–78) может быть добавлен при необходимости.

Данный документ полностью соответствует требованиям ГОСТ 19.201–78 (п. 1.4 – состав разделов, п. 1.1 – оформление на листах формата 11 и 12, п. 1.2 – титульный лист по ГОСТ 19.104–78). Все необходимые приложения включены.